Bundesamt für Infrastrukturservices – Sitzungsprotokoll

# Protokoll: Koordinationssitzung Migration

Sitzung vom 8. Oktober 2026

## Teilnehmende

Mara Keller (Vorsitz), Luis Frei (Betrieb), Sven Vogt (Beschaffung), Nina Blum (Protokoll). Entschuldigt: Lea Maurer.

## Traktandum 1: Stand der Migration

Von 42 vorgesehenen Anwendungen wurden 31 umgestellt. Das Team beschliesst, die allgemeine Projektübersicht nach der nächsten Sitzung zu aktualisieren. Die öffentlich angekündigte Einführung bleibt auf Ende November geplant.

## Traktandum 2: Betrieb

Die Administrationsoberfläche des Altsystems bleibt bis zur Freigabe des Rückbauplans erreichbar. Der genaue Rückbauzeitpunkt wurde nicht entschieden. Ein separates Betriebskonzept mit Detailangaben liegt dem Protokoll nicht bei.

## Pendenzen

Luis Frei klärt bis 20. Oktober die Abhängigkeiten; Sven Vogt bereitet einen Entwurf für die Beschaffungssitzung vor.